ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด....3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อจัดซื้อถังขยะไว้บริการแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน | ๑ ครั้ง/ปี | 100,000 งบ.ทต | 100,000 งบ.ทต | 100,000 งบ.ทต | 100,000 งบ.ทต | 100,000 งบ.ทต | ประชาชนได้รับความสะดวกในการทิ้งขยะ/จำนวนถังขยะมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการทิ้งขยะ/จำนวนถังขยะมากขึ้น | สน.ปลัดฯ |
| 2 | โครงการธนาคารขยะชุมชน | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ | ๑ ครั้ง/ปี | 30,000 งบ.ทต | 30,000 งบ.ทต | 30,000 งบ.ทต | 30,000 งบ.ทต | 30,000 งบ.ทต | ประชาชนมีมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ | ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมาขายให้กับ ธนาคารขยะ | สน.ปลัดฯ |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | - | - | - |

72

4.2.แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | เพื่อจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน กำหนดวันพัฒนาหมู่บ้าน | ๑ ครั้ง/ปี | 68 50,000 (งบทต.) | 50,000 (งบทต.) | 50,000 (งบทต.) | 50,000 (งบทต.) | 50,000 (งบทต.) | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน กำหนดวันพัฒนาหมู่บ้าน | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน กำหนดวันพัฒนาหมู่บ้าน | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |

73

4.3 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 1 | เพื่อลอกร่องระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร | - | - | - | - | 500,000 งบ.ทต/กรมชลฯ | การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ลอกร่องระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดสระน้ำเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม | - | - | 500,000 งบ.ทต/กรมชลฯ | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | โครงการขุดสระน้ำหนองหาน หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม | - | - | - | 500,000 งบ.ทต/กรมชลฯ | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างฝาย คลองนางงาม หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 1 จุด | 700,000 งบ.ทต | - | - | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 5 | โครงการขุดสระน้ำเนินมะหาดพร้อมขนย้ายและปรับสภาพพื้นที่หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้มากขึ้น | 1 แห่ง | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | โครงการวางท่อส่งน้ำ หนองตะพอง หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1 แห่ง | - | - | 300,000 งบ.ทต | - | - | การส่งน้ำมีประสิทธิภาพ มากขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 7 | โครงการขุดสระสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม | - | 500,000 งบ.ทต/กรมชลฯ | - | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำทางเข้าวัด ท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2 | เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังทางการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร | - | - | - | - | 200,000 งบ.ทต | การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังทางการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำลำรางคลองตาไฮ้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อลอกร่องระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังทางการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการขุดลอกหน้าฝายและปรับปรุงซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด ระบายน้ำฝายคลองสุโข หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ กักเก็บน้ำ | 1 แห่ง | 100,000งบ.ทต | - | - | - | 100,000งบ.ทต | การระบายน้ำหน้าฝายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพการ กักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำในอุปโภคบริโภค | 1 แห่ง | - | - | 700,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค | ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดในการ อุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดลอกสระสาธารณะ(สระประปาหมู่บ้าน)หมู่ที่ 4 | เพื่อขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. |  | - | 500,000 งบ.ทต | - | 500,000 งบ.ทต | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 13 | โครงการขุดลอกหนองประมาณ หมู่ที่ 4 | เพื่อขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 74 กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที 4 | เพื่อลอกร่องระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร | - | - | - | 100,000 งบ.ทต | - | การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังทางการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการขุดลอก หนองครก หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | 500,000 งบ.ทต | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 16 | โครงการขุดลอก หนองโปง หมู่ที 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. | - |  | - | 500,000 งบ.ทต | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองรี่ หมู่ที 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 1 แห่ง | 700,000 งบ.ทต | - | - | - | - | จำนวนฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 60 กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (สะพานคลองรี่) หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ในในช่วงฤดูแล้ง | ๑ แห่ง | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | จำนวนฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 19 | โครงการขุดลอกคลองรี่ – คลองทราย หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. |  | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 75 กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการขุดสระหนองตาเหียบ หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บเพื่อการเกษตร | ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม | - | - | 500,000 งบ.ทต | - |  | จำนวนสระน้ำที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 21 | โครงการขุดบ่อบาดาล ประจำศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | 1 จุด | ๑๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | จำนวนบ่อบาดาล ที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองนางงามหมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1 แห่ง | - | 700,000 งบ.ทต | - | - | - | จำนวนฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 23 | โครงการขุดลอกหนองเต่าจีน หมู่ที่ ๗ | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | 5๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 24 | โครงการขุดลอกหนองลำลิง หมู่ที่ ๗ | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 5๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งวัดพญาล่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและการส่งน้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในช่วงฤดูแล้ง | 1 แห่ง | - | - | 5,000,000 (งบทต.ชป./อบจ.) | - |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการก่อสร้างเขื่อน | เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและการส่งน้ำเพื่อการเกษตร 76 และใช้ในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการขุดล่องระบายน้ำบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 8 | เพื่อลอกร่องระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น | กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1 เมตร | 130,000 (งบทต.) | - | - | - | 130,000 (งบทต.) | การระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและลดการท่วมขัง | การระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและลดการท่วมขัง | กองช่าง |
| 27 | โครงการขุดบ่อบาดาลประจำศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | 1 จุด | - | ๑๐๐,๐๐๐ งบ.ทต | - | - | - | จำนวนบ่อบาดาล ที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์จากการขุดบ่อบาดาล | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี หมู่ที่ ๘,10 | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี | ยาว ๑๓๐ ม. ลึก ๑๐ ม. |  | - | - | ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ งบกรมโยธาฯ./งบกรมชลฯ- | - | การป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งมีประสิทธิภาพ | ป้องกันการกัดเซาะของน้ำบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี | กองช่าง |
| 2๙ | โครงการขุดลอก หนองยาง หมู่ที 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการขุดลอก อ่าวอีโป้ง หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | 500,000 งบ.ทต | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 3๑ | โครงการขุดลอก หนองเล็ก หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - |  | 500,000 งบ.ทต | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 77 กองช่าง |
|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 3๒ | โครงการขุกลอกหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการขุดลอกสระหนองคล้า หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | 500,000 งบ.ทต | - | - | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 3๔ | โครงการขุดลอกสระหนองช้างตาย หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 3๕ | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวัดหนองอ้อ หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 1 จุด | - | - | - | 100,000 งบ.ทต | - | ฝายน้ำล้นได้รับการซ่อมแซมพร้อมที่จะใช้งาน | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 3๖ | โครงการขุกลอกหนองเสม็ด-คลองตาหนู หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 1 จุด | - | 700,000 งบ.ทต | - | - | - | จำนวนฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 78 กองช่าง |
|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตารูด หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | 1 จุด | - | - | - | 700,000 งบ.ทต | - | จำนวนฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์จากการสร้างฝาย | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร |  |
| ๓๙ | โครงการขุดลอกสระหนองไอ้ยาน หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ(p7)พร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | 1 แห่ง | 500,000 งบ.ทต | - | - | - | 500,000 งบ.ทต | สถานีสูบน้ำพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการวางท่อน้ำดิบ หนองหัวล้าน-สะพานตาเมือง หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | 1 จุด | - | 500,000 งบ.ทต | - | - | - | การส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 42 | โครงการวางท่อน้ำดิบหนองหัวล้าน-หนองอ้ายยาน-คลองนาไทร หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | 1 จุด | - | - | - | 500,000 งบ.ทต | - | การส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| ๔๓ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตลาดกลาง ทต.มะขามเมืองใหม่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการตลาดกลาง ทต.มะขามเมืองใหม่ | 1 แห่ง | 200,000 งบ.ทต | - | - | - | 200,000 งบ.ทต | การระบายน้ำของตลาดกลางประสิทธิภาพ ไม่มีน้ำท่วมขัง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการตลาดกลางฯ | 79 กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 25๖3 (บาท) | 25๖4 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| ๔๔ | โครงการขยายท่อระบบส่งน้ำ P ๗ ไปสะพานตาเมือง,คลองตาหลูด,วังแสน,คลองนาไทร | เพื่อเพิ่มให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ๔ จุด | - | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบจ. | - | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการขยายท่อระบบส่งน้ำจากหนองหัวล้านไปหนองไอ้ยาน หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ๗๐๐ เมตร | - | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบจ. | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการขุดลอกคลองตาหลูด หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๑4,๐๐๐ ลบ.ม. | - |  | 5๐๐,๐๐๐ งบ.ทต/งบ.จบ | - | - | ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สระน้ำในการเกษตร | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างรางน้ำตัว V จากเขื่อนคีรีธารไปคลองตาหลูด หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ๑ จุด | - | - | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบจ./ งบกรมชลประทาน | - | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างรางน้ำ | ประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| ๔8 | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ P 7 หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขยายท่อ PE 12 ระยะทาง ๓ กม. | - | - | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบจ./กรมชลประทาน | - | - | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างรางน้ำ | ประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | กองช่าง |

80

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 49 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | 1 แห่ง | - | - | ๔0,๐๐๐,๐๐๐ งบ.ทต/งบกรมชลประทาน | - | - | การส่งน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 50 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่ออนุรักษ์ น้ำ ป่า ให้อุดมสมบูรณ์ ตามแนวพระราชดำริ | 1 ครั้ง | 30,000 (งบทต.) | 30,000 (งบ ทต) | 30,000 (งบ ทต.) | 30,000 (งบ ทต) | 30,000 (งบ ทต) | พื้นที่แหล่งน้ำ,ป่าไม้ | ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์น้ำ ป่าไม้ | สน.ปลัดฯ |
| รวม | 50 โครงการ | - | - | 2,960,000 | 10,030,000 | 53,030,000 | 26,830,000 | 4,260,000 | - | - | - |

4.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPIs) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25๖1 (บาท) | 25๖2 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ชุมชนได้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า | ๑ ครั้ง/ปี | 40,000 (งบทต.) | 40,000 (งบทต.) | 40,000 (งบทต.) | 40,000 (งบทต.) | 40,000 (งบทต.) | ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า | ชุมชนได้มีการรักสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สน.ปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |

81